# 性能测试需求文档

生产环境硬件规格评估依据

| 文档版本: | v1.0 |
| --- | --- |
| 编制日期: | 2026 年 4 月 |
| 编制角色: | 系统架构师 |
| 使用对象: | 测试经理、测试团队 |
| 测试目的: | 生产环境硬件规格评估 |

# 目录

1. 文档概述

2. 测试目标

3. 测试范围

4. 测试环境配置

5. 性能指标定义

6. 测试场景设计

7. 数据库性能评估方案

8. 硬件规格评估方法

9. 测试工具与资源

10. 验收标准

11. 风险评估

12. 交付物清单

# 1. 文档概述

## 1.1 文档目的

本文档旨在明确性能测试的需求、范围、方法和验收标准，为测试团队提供执行依据，并通过性能测试结果评估生产环境所需的硬件规格，确保系统上线后能够满足业务性能要求。

## 1.2 适用范围

本文档适用于以下角色：
• 测试经理：制定测试计划、分配测试资源
• 测试工程师：执行性能测试、收集测试数据
• 系统架构师：评估测试结果、确定硬件规格
• 运维团队：根据测试结果配置生产环境

## 1.3 术语定义

| TPS | Transactions Per Second，每秒事务数 |
| --- | --- |
| RT | Response Time，响应时间 |
| 并发用户数 | 同时向系统发送请求的用户数量 |
| 资源利用率 | CPU、内存、磁盘、网络等资源的使用百分比 |
| 吞吐量 | 单位时间内系统处理的请求数量 |
| 99 分位响应时间 | 99% 的请求响应时间低于该值 |

# 2. 测试目标

本次性能测试的核心目标：

评估微服务在 4C8G 配置下的性能承载能力

确定单实例最大并发处理能力和最佳并发数

评估数据库在不同负载下的性能表现

为生产环境硬件规格选型提供数据依据

发现系统性能瓶颈并提出优化建议

验证系统在高负载下的稳定性和可靠性

# 3. 测试范围

## 3.1 测试对象

• 所有微服务实例（标准配置：4 核 CPU / 8GB 内存）
• 数据库系统（待评估规格）
• 服务间调用链路
• 关键业务接口

## 3.2 业务场景范围

| 场景类型 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 单接口性能测试 | 针对单个 API 接口进行压力测试 | P0 |
| 混合场景测试 | 模拟真实业务的多接口组合调用 | P0 |
| 稳定性测试 | 长时间持续负载下的系统表现 | P1 |
| 极限压力测试 | 逐步增加负载直至系统崩溃 | P2 |

## 3.3 不在测试范围内

• 安全测试（渗透测试、漏洞扫描）
• 功能测试（由功能测试团队负责）
• 用户体验测试
• 第三方系统性能（除非明确集成）

# 4. 测试环境配置

## 4.1 微服务配置

| 组件 | CPU | 内存 | 实例数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用微服务 | 4 核 | 8GB | 按需配置 |
| API 网关 | 4 核 | 8GB | 2（主备） |

## 4.2 数据库配置（待评估）

| 配置方案 | CPU | 内存 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案 A（低配） | 4 核 | 8GB | 适用于低负载场景 |
| 方案 B（中配） | 8 核 | 16GB | 适用于中等负载 |
| 方案 C（高配） | 16 核 | 32GB | 适用于高负载场景 |
| 方案 D（推荐） | 待评估 | 待评估 | 根据测试结果确定 |

## 4.3 测试客户端配置

• 压测机：建议 8C16G 以上，确保压测机不成为瓶颈
• 网络：与测试环境在同一内网，避免网络延迟影响
• 数量：根据并发需求配置多台压测机

# 5. 性能指标定义

## 5.1 响应时间指标

| 指标 | 定义 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 平均响应时间 | 所有请求响应时间的算术平均值 | < 500ms |
| 90 分位响应时间 | 90% 的请求响应时间低于该值 | < 800ms |
| 95 分位响应时间 | 95% 的请求响应时间低于该值 | < 1000ms |
| 99 分位响应时间 | 99% 的请求响应时间低于该值 | < 2000ms |

## 5.2 吞吐量指标

• TPS（每秒事务数）：系统每秒处理的事务数量
• QPS（每秒查询数）：系统每秒处理的请求数量
• 目标值：根据业务需求确定，建议单实例 TPS ≥ 500

## 5.3 资源利用率指标

| 资源类型 | 告警阈值 | 临界阈值 |
| --- | --- | --- |
| CPU 使用率 | 70% | 90% |
| 内存使用率 | 75% | 90% |
| 磁盘 IO 使用率 | 70% | 85% |
| 网络带宽使用率 | 70% | 85% |
| 数据库连接数 | 70% | 90% |

## 5.4 稳定性指标

• 成功率：请求成功率 ≥ 99.9%
• 错误率：错误率 ≤ 0.1%
• 持续运行时间：稳定性测试持续 ≥ 24 小时
• 内存泄漏：测试期间内存增长 ≤ 10%

# 6. 测试场景设计

## 6.1 单接口基准测试

目的：评估单个接口的最大处理能力

测试步骤：
1. 从低并发开始（如 10 并发）
2. 逐步增加并发数（20、50、100、200...）
3. 记录每个并发级别的 TPS、RT、资源利用率
4. 当 RT 超过阈值或错误率>1% 时停止
5. 确定最佳并发数和最大并发数

## 6.2 混合场景测试

目的：模拟真实业务场景下的系统表现

测试步骤：
1. 分析生产环境业务调用比例
2. 配置多接口混合调用场景（如：查询 70%、写入 20%、删除 10%）
3. 按业务峰值的 1-3 倍设置并发数
4. 持续运行 30 分钟以上
5. 记录系统各项指标

## 6.3 稳定性测试

目的：验证系统长时间运行的稳定性

测试步骤：
1. 设置并发数为最佳并发数的 80%
2. 持续运行 24-72 小时
3. 监控资源使用趋势（特别是内存）
4. 检查是否有内存泄漏、连接泄漏
5. 记录错误率和性能衰减情况

## 6.4 极限压力测试

目的：探索系统极限，发现瓶颈

测试步骤：
1. 从最佳并发数开始
2. 每 5 分钟增加 20% 并发数
3. 持续增加直至系统崩溃或错误率>10%
4. 记录崩溃点和崩溃原因
5. 分析瓶颈所在（CPU、内存、IO、数据库等）

# 7. 数据库性能评估方案

## 7.1 评估目标

• 确定数据库在不同配置下的最大承载能力
• 评估数据库配置对整体系统性能的影响
• 为生产环境数据库选型提供依据
• 识别数据库性能瓶颈（CPU、内存、IO、连接数等）

## 7.2 数据库测试配置

| 测试阶段 | CPU | 内存 | 存储 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 4 核 | 8GB | SSD | 基线测试 |
| 阶段 2 | 8 核 | 16GB | SSD | 性能对比 |
| 阶段 3 | 16 核 | 32GB | SSD | 高配验证 |
| 阶段 4 | 最优配置 | 最优配置 | SSD/NVMe | 最终确认 |

## 7.3 数据库性能指标

| 指标类型 | 具体指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 查询性能 | 简单查询 RT | < 50ms |
| 查询性能 | 复杂查询 RT | < 500ms |
| 写入性能 | 单条插入 RT | < 100ms |
| 写入性能 | 批量插入 TPS | > 1000/s |
| 连接性能 | 最大连接数 | 根据应用需求 |
| 资源利用 | 缓冲池命中率 | > 95% |

## 7.4 数据库监控指标

测试期间需监控以下数据库指标：

• CPU 使用率（整体及各核心）
• 内存使用率（缓冲池、连接内存等）
• 磁盘 IO（IOPS、吞吐量、延迟）
• 网络 IO（入站/出站流量）
• 连接数（当前连接、活跃连接、等待连接）
• 慢查询数量及执行时间
• 锁等待情况
• 主从延迟（如有主从架构）

## 7.5 数据库评估方法

1. 固定应用配置（4C8G），逐步提升数据库配置
2. 记录每个配置下的系统整体性能
3. 分析性能提升与配置提升的比例关系
4. 找到性价比最优的配置点
5. 预留 30-50% 性能余量作为最终推荐配置

# 8. 硬件规格评估方法

## 8.1 微服务规格评估

基于 4C8G 配置的测试结果，评估方法如下：

1. 确定单实例最佳并发数（资源利用率 70% 时的并发数）
2. 计算单实例最大 TPS
3. 根据业务峰值 TPS 计算所需实例数：实例数 = 峰值 TPS / 单实例 TPS × 1.5（安全系数）
4. 如单实例性能不足，评估升级配置（8C16G）的性价比
5. 考虑高可用，实例数至少为 2

## 8.2 数据库规格评估

根据数据库性能测试结果，评估方法如下：

1. 分析不同配置下的性能表现
2. 确定满足性能要求的最低配置
3. 考虑业务增长，预留 50% 性能余量
4. 评估主从/集群架构需求
5. 存储类型选择：根据 IO 需求选择 SSD 或 NVMe
6. 最终推荐配置 = 最低配置 × 1.5（余量系数）

## 8.3 容量规划公式

应用实例数计算：
实例数 = (预期峰值 TPS / 单实例 TPS) × 安全系数 (1.5-2.0)

数据库配置选择：
推荐配置 = 满足性能要求的最低配置 × 余量系数 (1.5)

存储容量规划：
存储容量 = (日均数据量 × 保留天数) × 冗余系数 (1.3)

## 8.4 成本效益分析

在满足性能要求的前提下，进行成本效益分析：

• 对比不同配置方案的成本差异
• 评估性能提升与成本增加的比例
• 选择性价比最优的配置方案
• 考虑未来扩展性，避免频繁升级

# 9. 测试工具与资源

## 9.1 推荐测试工具

| 工具名称 | 用途 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| JMeter | 接口压测 | 开源、功能强大、支持分布式 |
| LoadRunner | 企业级压测 | 功能全面、支持多协议、商业软件 |
| wrk/wrk2 | HTTP 压测 | 轻量级、高性能、适合简单场景 |
| sysbench | 数据库压测 | 专业数据库基准测试工具 |
| Prometheus+Grafana | 监控展示 | 实时监控、可视化展示 |

## 9.2 监控工具

• 应用监控：Prometheus + Grafana / SkyWalking
• 系统监控：node_exporter + Grafana
• 数据库监控：mysqld_exporter / pg_stat_statements
• 日志收集：ELK Stack / Loki

## 9.3 人力资源

• 测试经理：1 人（测试计划、资源协调）
• 测试工程师：2-3 人（测试执行、数据收集）
• 系统架构师：1 人（结果分析、规格评估）
• 运维工程师：1 人（环境配置、监控部署）
• 预计工期：2-3 周

# 10. 验收标准

## 10.1 性能验收标准

系统性能需满足以下标准方可通过验收：

✓ 平均响应时间 < 500ms
✓ 99 分位响应时间 < 2000ms
✓ 请求成功率 ≥ 99.9%
✓ 单实例 TPS ≥ 500（或满足业务需求）
✓ CPU 使用率 < 70%（最佳并发下）
✓ 内存使用率 < 75%（最佳并发下）
✓ 稳定性测试 24 小时无故障

## 10.2 数据库验收标准

数据库性能需满足以下标准：

✓ 简单查询 RT < 50ms
✓ 复杂查询 RT < 500ms
✓ 缓冲池命中率 > 95%
✓ 无慢查询（或慢查询比例 < 1%）
✓ 连接数使用率 < 70%
✓ 主从延迟 < 1 秒（如适用）

## 10.3 交付物验收

测试完成后需交付以下内容：

✓ 性能测试报告（含详细数据）
✓ 硬件规格推荐方案
✓ 性能瓶颈分析及优化建议
✓ 监控图表和日志
✓ 测试脚本和配置文件

# 11. 风险评估

| 风险项 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 测试环境与生产环境差异大 | 高 | 尽量模拟生产环境配置，使用比例换算 |
| 测试数据量不足 | 中 | 使用数据生成工具，确保数据量级足够 |
| 压测机成为瓶颈 | 中 | 配置多台压测机，使用分布式压测 |
| 测试时间不足 | 中 | 优先保证核心场景测试，合理安排时间 |

# 12. 交付物清单

性能测试需求文档（本文档）

性能测试计划

性能测试用例

性能测试执行报告

性能分析报告

硬件规格推荐方案

优化建议文档

测试脚本和配置文件

监控数据和图表

# 附录 A：测试报告模板

## A.1 测试概述

• 测试时间
• 测试人员
• 测试环境
• 测试工具

## A.2 测试结果汇总

• 各场景 TPS 汇总
• 各场景响应时间汇总
• 资源利用率汇总
• 错误率统计

## A.3 详细测试数据

• 单接口测试数据表
• 混合场景测试数据表
• 稳定性测试数据表
• 数据库性能测试数据表

## A.4 性能曲线图

• TPS-并发数曲线
• RT-并发数曲线
• 资源利用率 - 并发数曲线
• 稳定性测试趋势图

## A.5 硬件规格推荐

• 微服务推荐配置
• 数据库推荐配置
• 实例数量建议
• 成本估算